Alla lihthanke piirmäära jääv hange Raudtee piirdeaia rajamine Käru alevikus.

Türi vald Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus esinduses (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) koostöös Edelaraudtee AS-ga (10786958) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

E-post: tyrihaldus@tyri.ee

Veebileht: www.tyri.ee

Vastutav isik: Enn Mäger

Kontaktisik ja -telefonidkontaktid: tel 5077131, e-post enn.mager@tyri.ee

Hanke taust. Käru Põhikool (sisuliselt kool-lasteaed) ja selle staadion koos mõningate õpperuumidega ning Käru terviserada ja Käru rahvamaja asuvad teine-teiselpool raudteed ning lühim teekond nende vahel on raudtee ületamisega selleks mitte ettenähtud ohtlikus alas. Samuti on oht, et staadionil mänguhoos olevad lapsed satuvad eneselegi märkamatult raudteele. Kõik see seab ohtu inimeste, eelkõige laste elu ja tervise. Seetõttu Türi vald koostöös Edelaraudtee AS-ga kavandab raudtee äärde (katastriüksuste nr 37501:003:0030 ja 37501:003:0046 ning 37501:003:0066 piirile) piirdeaia ehitamist, et takistada inimeste sattumist raudteele, vastavalt lisatud skeemile ( Lisa 1„Piirdeaia skeem 2021.PNG“).

Piirdeaia rajamise on kooskõlastanud ja omapoolsed tingimused esitanud Edelaraudtee AS (lisa 2 „KK_01.03.2021_TyriVV_K4rupiirdeaed Edelaraudtee.asice“) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Lisa 3 „TTJA kiri_digiallkirjaga_6-5_21-02043-005.asice“).

- Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.

  - Rajatav piirdeaed on sisuliselt Käru Põhikooli staadioni piirdeaia jätkuks ning on ühendatud staadionipoolsest otsast olemasoleva piirdeaiaga, raudteejaama poolsest otsast perrooni staadionipoolse nurgaga, järgides piirdeaia skeemi põhimõtteid.

  - Töömaa piirneb eramaaga (KÜ 37501:003:0046). Töövõtja ei tohi kahjustada seda ega minna tööde käigus sellele maale ega rajada sinna aiakonstruktsioone ilma maaomaniku nõusolekuta. Töövõtja fikseerib töömaaga piirneva eramaa ja piirimärkide tööga alustamise eelse seisukorra (näiteks pildistades, filmides või muul taasesitataval viisil) võimalike konfliktide vältimiseks.

  - Türi Haldusel on olemas piirkonnas varem ehitatud ja hilisemate tööde käigus demonteeritud piirdeaia konstruktsioone (3D tsingitud keevispaneelid kõrgusega 2 m ca 70 tk, pikkus 2,5 m, traadi läbimõõt 5 mm) ja nende poste ca 60 tk koos värava detailidega (võivad vajada korrastamist. Projekti ökonoomsuse huvides kasutab töövõtja maksimaalselt tellija omanduses olevaid kasutuskõlblikke detaile (kinnitusdetaile olemasolevate konstruktsioonide jaoks ei ole ja need kindlustab töövõtja). Töö terviklikuks teostamiseks puudujäävad aiakonstruktsioonid ja vajalikud abimaterjalid kindlustab töövõtja. Enne pakkumuse esitamist vaatab pakkuja tellija poolt üleantavad detailid ja töömaa koos selle mõõtmisega üle ning esitab pakkumuse vastavalt reaalsetele oludele ja tingimustele

  - Kogu piirdeaed peab olema analoogne olemasolevate detailidega, paigaldatud aiadetailide valmistaja juhendmaterjalide ja hea tava kohaselt. Kõik materjalid ja detailid peavad olema tugevad, ajas kestvad ning võimalikult ilmastiku- ja vandalismikindlad. Kasutada vaid metallist (mitte plastist) kinnitusdetaile. Postid paigaldada ja betoneerida tugevaks konstruktsiooniks viisil, mis välistaks külmakerked ning vajumised (kallakutel).

  - Piirdeaeda paigaldada värav vastavalt piirdeaia skeemile ning olemasolevale truubile.

  - Pakkuja arvestab, et töömaa reljeef ei ole tasane ning aed tuleb paigaldada astmetega ning selleks tuleb kasutada ka tavapärasest pikemaid poste. Vajadusel korrigeerib aia paigaldaja maapinna reljeefi ning vähendab postisammu koos aiapaneelide kohandamisega, et takistada inimeste läbironimine näiteks aia alt. Aia ülaserva ja maapinna vahe ei tohi jääda väiksemaks kui 1,5 m.  See probleem võib esineda eriti piirdeaia idapoolses raudteega risti olevas aialõigus, kus on astang kõrgusega ca 2,5 m. Tagada kraavis senine vee läbivooluvõimalus.

  - Oluline on tagada raudteega piirneva maa heakorrastatus, raudtee tegevuse takistamatus ning tööpiirkonnas olevate rajatiste (sh maa-aluste kommunikatsioonide, geodeetiliste märkide jne) kahjustamatus. Töövõtja arvestab tööde planeerimisel ja teostamisel nende kaitsmise vajadusega. Esialgne informatsioon kommunikatsioonide kohta on saadaval Maa-ameti kitsenduste kaardil ning Edelaraudtee AS ja GoTrack OÜ antud piirkonna teostusjoonisel (Lisa 4 EH-01-20_Ehitusjärgne teostusjoonis_Käru.dwg). Töövõtja esitab täpsustatud tehnilise lahenduse Türi Haldusele ja Edelaraudtee OÜ-le kooskõlastamiseks ning taotleb temalt tööloa töötamiseks raudtee tsoonis (Edelaraudtee kontaktisik Eve Meres, tel 55698222, e-post eve.meres@edel.ee ), samuti taotleb kommunikatsioonide ettenäitamist Edelaraudtee AS-lt, Türi Vesi OÜ-lt. Tundmatu kommunikatsiooni leidmisel või leidmise kahtlusel peatama töö kuni asjaolude selgumiseni.

  - Töövõtja annab teostatud töödele ja enda poolt tarnitud materjalidele ning detailidele 3-aastase garantii.

- Hankelepingu põhilised tingimused

  - Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping.

  - Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.

  - Kõik hankelepingu täitmisega seotud tegevused teeb ja kulud kannab töövõtja, kui hankedokumendist ei tulene teisiti.

  - Hankelepingu täitmise hiliseim tähtaeg on 30.07.2021.

  - Tegelik tööperiood objektil ei tohi ületada 3 nädalat.

  - Töövõtja kasutab maksimaalselt Türi vallale kuuluvaid  aiakonstruktsioone ning nende maksumus arvatakse maha tasumisele kuuluvast summast.

  - Hankedokumendis näidatud tööde maht on mõõdetud kaardilt ja täpset geodeetilist mõõdistamist tehtud ei ole. Samuti võib esineda vigu tellija poolt üleantava materjali kokkulugemisel ja kõlbulikuks tunnistamisel. Seetõttu  Hankelepingu tegelik maksumus võib erineda pakkumuse arvestuslikust maksumusest. Hankelepingu tegelik maksumus saadakse lõpuni ehitatud objekti tegeliku ülesmõõtmise ning tellija poolt üleantavate materjalide koguste ja pakkumuse ühikuhindade alusel tehtud ümberarvutuse tulemusel.

  - Töövõtja ei kahjusta tööde teostamisel kooli staadioni. Võimalikud näiteks transpordi liikumisest tekkida võivad jäljed jne likvideeritakse koheselt.

  - Tööde lõpetamise tähtaja ületamisel on tellijal õigus tööde eest tasumisel kinni pidada kuni 0,2 % lepingu maksumusest iga hilinetud päeva eest.

  - Hankelepingu täitmise  eest tasumise kindlustab Türi vald, kusjuures tal on õigus tasumiskohustust üle anda teistele isikutele. Tööde eest tasumine toimub ühekordselt 15 päeva jooksul töövõtja poolt esitatud ja tellija poolt aktsepteeritud akti ja arve alusel peale objektil kõigi tööde lõpetamist. Arve esitatakse e-arvena läbi maksekeskuse (Türi vallal Omniva arvekeksus).

  - Töövõtja annab teostatavatele töödele 3-aastase garantii.

- Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.

  - Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga kogusummas üle 100 euro pakkumise esitamise seisuga.

  - Pakkuja viimase majandusaasta käive peab olema vähemalt 250 000 eurot.

  - Pakkujal peab olema piisav positiivne  kogemus pakutavate tööde teostamiseks. Hankija loeb kogemuse piisavaks, kui pakkuja on viimase kahe kalendriaasta jooksul paigaldanud 1000 m 3D paneelaeda. Pakkuja esitab vähemalt nõutud mahus objekte, näidates ära tellija, töö füüsilise mahu (m) ja töö teostamise aja.

- Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

  - Pakkuja esitab HD Lisa 1 vormi kohase pakkumuse.

  - Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimisnõuetele vastava pakkuja poolt lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest.

  - Pakutud tööde alustamise päeva enne 03.05.2021 arvestatakse pakkumuste hindamisel kui 03.05.2021 päeva, kuna varasem tööde alustamine võib kahjustada piirkonna pinnast ja ei pruugi ehitamiseks sobiv olla. Soodsatel ilmastikutingimustel tellija ei takista tegelikku varasemat tööde algust.

  - Pakutud tööde teostamise kestvust alla 15 kalendripäeva arvestame pakkumuste hindamisel kui 15 kalendripäeva, et ebareaalse tähtajaga pakkumused ei moonutaks hindamistulemusi.

  - Edukaks pakkumuseks tunnistatakse hankijale soodsaim (lähtuvalt pakkumuse arvestuslikust maksumusest, tööde alustamise tähtajast ja tööde teostamise kestvusest) pakkumus.

- Pakkumuse koostamise keel

  - Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud korrektses eesti keeles, välja arvatud diplomite, sertifikaatide, tunnistuste jm koopiad, mis võivad olla originaalkeeles. Kogu suhtlus pakkumusprotsessis ning tööde teostamisel on eesti keel.

- Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta

  - Pakkumuse maksumus esitatakse vastavalt lisa 1 struktuurile.

  - Kõik pakkumuses esitatavad maksumused ja kalkulatsioonid esitatakse eurodes.

- Pakkuja kinnitus

  - Hankedokumentide alusel pakkumuse esitamise faktiga pakkuja kinnitab, et on üle võtnud kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused ja nõuded ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

- Vastutus alltöövõtjate kasutamisel

  - Pakkuja vastutab oma alltöövõtjate töö ja tegevuse eest.

- Läbirääkimiste pidamine pakkumuste osas

  - Hankija jätab endale õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi optimaalse hankelepingu sõlmimiseks pakkumuse tehnilise lahenduse, maksumuse ja tööde teostamise tähtaja osas.

- Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht

  - Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 07.04.2021 elektronpostile enn.mager@tyri.ee  või saata kullerpostiga samaks tähtajaks Türi Halduse büroosse aadressile Viljandi tn 13b, Türi linn, Türi vald, 7221.

  - Arvestatakse pakkumuse tegelikku laekumist. Riski pakkumuse postiga, kullerpostiga või  muul viisil edastamisel võtab pakkuja ning vastutus pakkumuse tähtaegse esitamise eest on pakkujal.

- Pakkumuse oleku minimaalne tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt  90 päeva.

- Pakkumuse tagatise suurus.

  - Tagatis ei ole nõutav.

- Kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida.

  - Hankedokumentide ja nende väljastamise kohta on võimalik saada täiendavat infot  e-posti aadressil enn.mager@tyri.ee, telefon 5077131.

- Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg

  - Pakkumused avab hankija ilma pakkujate juuresolekuta.

- Pakkumuste tagasilükkamine. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui

  - kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;

  - ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.

Lisa 1 Piirdeaia skeem 2021.PNG

Lisa 2 KK_01.03.2021_TyriVV_K4rupiirdeaed Edelaraudtee.asice

Lisa 3 TTJA kiri_digiallkirjaga_6-5_21-02043-005.asice

Lisa 4 EH-01-20_Ehitusjärgne teostusjoonis_Käru.dwg